## 1. Giới thiệu

Báo cáo tổng hợp kiểm thử này được lập nhằm tổng kết quá trình kiểm thử phần mềm Visual Studio Code, tập trung xác minh rằng các chức năng cơ bản của ứng dụng hoạt động đúng theo yêu cầu và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng cuối.

Hoạt động kiểm thử được thực hiện dựa trên kế hoạch kiểm thử đã phê duyệt, các trường hợp kiểm thử đã xây dựng và kết quả kiểm thử thu được trong suốt chu kỳ kiểm thử.

## 2. Mục kiểm thử

- Tên sản phẩm: Visual Studio Code

- Loại sản phẩm: Trình soạn thảo mã nguồn (Code Editor)

- Phạm vi kiểm thử:

  - Tạo file mới

  - Lưu và lưu với tên khác

  - Đóng file và thoát ứng dụng

  - Tìm kiếm nội dung

  - Hoàn tác (Undo)

  - Cắt (Cut) và dán (Paste)

## 3. Tài liệu tham khảo

- Kế hoạch kiểm thử Visual Studio Code

- Tài liệu các trường hợp kiểm thử (Test Case Document)

- Kết quả kiểm thử chi tiết (Test Execution Result)

- Báo cáo lỗi (Bug Report)

## 4. Tóm tắt kiểm thử

### a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử

| Nội dung | Số lượng |
| --- | --- |
| Số trường hợp kiểm thử dự kiến | 15 |
| Số trường hợp kiểm thử đã triển khai | 12 |
| Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện | 11 |
| Số trường hợp kiểm thử thành công | 10 |
| Số trường hợp kiểm thử thất bại | 1 |
| Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý | 3 |

Nhận xét:

- Phần lớn các trường hợp kiểm thử đã được thực hiện thành công.

- Một số trường hợp kiểm thử chưa được thực hiện do phụ thuộc vào lỗi chưa được khắc phục và giới hạn về thời gian kiểm thử.

### b) Thông tin Báo Cáo Lỗi

| Loại lỗi | Số lượng |
| --- | --- |
| Tổng số lỗi phát hiện | 10 |
| Lỗi trong kiểm thử chức năng | 5 |
| Lỗi trong chu trình kiểm thử hồi quy lần 1 | 3 |
| Lỗi trong chu trình kiểm thử hồi quy lần 2 | 2 |

Nhận xét:

- Phần lớn lỗi được phát hiện trong giai đoạn kiểm thử chức năng ban đầu.

- Số lượng lỗi giảm dần qua các chu trình hồi quy, cho thấy chất lượng phần mềm được cải thiện qua từng lần sửa lỗi.

## 5. Đánh giá chất lượng phần mềm

Dựa trên kết quả kiểm thử, Visual Studio Code đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng cơ bản trong phạm vi kiểm thử. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số lỗi có mức độ nghiêm trọng cao cần được xử lý trước khi phát hành chính thức hoặc triển khai rộng rãi.

## 6. Rủi ro và hạn chế

- Một số trường hợp kiểm thử chưa được thực hiện đầy đủ

- Các lỗi liên quan đến chức năng Undo và xử lý file có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng

- Phạm vi kiểm thử chưa bao gồm các tính năng nâng cao như Extensions, Debugging và Source Control

## 7. Kết luận và đề xuất

- Kết luận:
Visual Studio Code đạt mức độ ổn định tương đối trong phạm vi kiểm thử đã thực hiện, nhưng chưa đủ điều kiện để kết thúc kiểm thử hoàn toàn.

- Đề xuất:

  - Tiếp tục sửa các lỗi nghiêm trọng còn tồn tại

  - Thực hiện thêm một chu trình kiểm thử hồi quy

  - Mở rộng phạm vi kiểm thử cho các tính năng nâng cao trong các giai đoạn tiếp theo